## 📋 최종 프로젝트 계획 요약

---

### 🛠️ **기술 스택**

**Core**

- **React 18+** + **TypeScript** + **Vite**

- **Tailwind CSS** (스타일링)

**Routing**

- **React Router v6**

**상태 관리**

- **Zustand** (클라이언트 상태)

- **React Query** (서버 상태 - Mock 데이터)

**폼 처리**

- **React Hook Form** + **Zod** (validation)

**기타**

- **Axios** (API 통신 - Mock용)

- **react-dropzone** (이미지 업로드 - 선택)

---

### 📅 **2주 개발 일정**

#### **Week 1: UI 기반 구축**

| Day | 주요 작업 | 목표 |

|-----|-----------|------|

| 1 | 프로젝트 세팅 + Design Token | 개발 환경 완성 |

| 2 | 기본 컴포넌트 라이브러리 | Button, Input, Card 등 |

| 3 | 레이아웃 + 라우팅 | Header, Navigation |

| 4 | 인증 페이지 UI | 로그인/회원가입 |

| 5 | 메인 페이지 구조 | Hero + 리스트 레이아웃 |

| 6 | 상품 카드 디자인 | 그리드 레이아웃 |

| 7 | 검색/필터 UI | 탐색 기능 UI |

#### **Week 2: 상세 기능 UI**

| Day | 주요 작업 | 목표 |

|-----|-----------|------|

| 8 | 상품 상세 페이지 | 이미지 갤러리 + 정보 |

| 9 | 거래 플로우 UI | Stepper + 상태 표시 |

| 10 | 물품 등록 폼 | 입력 폼 UI |

| 11 | 이미지 업로드 UI | 업로드 + 미리보기 |

| 12 | 배달대행 UI | 신청 폼 |

| 13-14 | 반응형 + 최적화 | 마무리 |

---

### 🎯 **개발 전략**

**핵심 원칙**

- **UI/UX 중심**: 백엔드 로

## 📋 최종 계획 요약

### 🛠️ **기술 스택**

- **Core**: React 18+ + TypeScript + Vite + Tailwind CSS

- **Routing**: React Router v6

- **상태**: Zustand (클라이언트) + React Query (서버/Mock)

- **폼**: React Hook Form + Zod

- **기타**: Axios (Mock API), react-dropzone (이미지)

### 📅 **2주 일정**

**Week 1: UI 기반**

- Day 1: 프로젝트 세팅 + Design Token

- Day 2: 기본 컴포넌트 (Button, Input, Card)

- Day 3: 레이아웃 + 라우팅

- Day 4: 인증 페이지 UI

- Day 5: 메인 페이지 구조

- Day 6: 상품 카드 디자인

- Day 7: 검색/필터 UI

**Week 2: 상세 기능**

- Day 8: 상품 상세 페이지

- Day 9: 거래 플로우 UI

- Day 10: 물품 등록 폼

- Day 11: 이미지 업로드 UI

- Day 12: 배달대행 UI

- Day 13-14: 반응형 + 최적화

### 🎯 **전략**

- UI/UX 중심 개발

- Mock 데이터로 백엔드 분리

- 컴포넌트 재사용성 극대화

## 📱 UI/디자인 중심 2주 개발 계획

맞습니다! 백엔드 로직을 제외하고 순수 UI/디자인에 집중하는 것이 효율적입니다. 계획을 수정했습니다.

---

## 🎨 **Week 1: 기본 UI 시스템 및 핵심 페이지**

### **Day 1 - 프로젝트 세팅 및 디자인 시스템**

- **오전**: Vite + React + TS + Tailwind CSS 세팅

- **오후**: Design Token 정의 (색상, 폰트, 간격)

- **목표**: 디자인 기반 완성

### **Day 2 - 기본 컴포넌트 라이브러리**

- **오전**: Button, Input, Card 컴포넌트

- **오후**: Modal, Loading, Avatar 컴포넌트

- **목표**: 재사용 가능한 UI 컴포넌트 완성

### **Day 3 - 레이아웃 구조**

- **오전**: Header, Footer, Navigation 레이아웃

- **오후**: React Router 설정 및 페이지 구조

- **목표**: 기본 페이지 이동 및 레이아웃

### **Day 4 - 인증 페이지 UI**

- **오전**: 로그인 폼 디자인

- **오후**: 회원가입 폼 디자인

- **목표**: 인증 관련 UI 완성

### **Day 5 - 메인 페이지 구조**

- **오전**: Hero 섹션 및 카테고리 네비게이션

- **오후**: 상품 리스트 기본 레이아웃

- **목표**: 메인 페이지 UI 완성

### **Day 6 - 상품 카드 디자인**

- **오전**: 상품 카드 컴포넌트 디자인

- **오후**: 그리드 레이아웃 및 반응형

- **목표**: 상품 리스트 UI 완성

### **Day 7 - 검색/필터 UI**

- **오전**: 검색바 및 필터 컴포넌트

- **오후**: 정렬 옵션 및 필터 패널

- **목표**: 상품 탐색 UI 완성

---

## 🎯 **Week 2: 상세 기능 및 폼 UI**

### **Day 8 - 상품 상세 페이지**

- **오전**: 상품 이미지 갤러리

- **오후**: 상품 정보 및 판매자 정보

- **목표**: 상품 상세 UI 완성

### **Day 9 - 거래 플로우 UI**

- **오전**: Stepper 컴포넌트 및 상태 표시

- **오후**: 거래 진행 페이지 레이아웃

- **목표**: 거래 플로우 UI 완성

### **Day 10 - 물품 등록 폼**

- **오전**: 등록 폼 기본 구조

- **오후**: 카테고리 선택 및 가격 입력

- **목표**: 물품 등록 UI 완성

### **Day 11 - 이미지 업로드 UI**

- **오전**: 이미지 업로드 컴포넌트

- **오후**: 이미지 미리보기 및 삭제

- **목표**: 이미지 관리 UI 완성

### **Day 12 - 배달대행 UI**

- **오전**: 배달 신청 폼 디자인

- **오후**: 주소 입력 및 배달 정보

- **목표**: 배달대행 UI 완성

### **Day 13-14 - 최적화 및 마무리**

- **Day 13**: 반응형 디자인 보완

- **Day 14**: 애니메이션 및 상호작용 효과

- **목표**: UI/UX 최적화 완성

---

## 🔧 **개발 전략**

### **Mock 데이터 최소화**

- 정적인 mock 데이터만 사용 (UI 테스트용)

- API 호출 없이 순수 UI에 집중

### **컴포넌트 중심 개발**

- 재사용 가능한 컴포넌트 우선

- Storybook 도입 고려 (선택)

### **디자인 시스템**

- 일관된 디자인 가이드

- Tailwind CSS 활용한 빠른 스타일링

### **핵심 포커스**

- **UI/UX**: 사용자 경험 중심의 디자인

- **반응형**: 모바일/데스크톱 호환성

- **상호작용**: 애니메이션 및 트랜지션

이렇게 UI 중심으로 진행하시겠어요? Day 1부터 프로젝트 세팅을 시작할까요?